# 一、产品概述（PRD 摘要）

产品名（占位）：HabitFlow（中文名可定：少而稳）

定位：自律 × 健康生活方式 × 可解释AI教练
目标人群：30–55 岁、时间紧、经常“开始—中断—自责”的中年用户
V1 核心价值：

- 用微目标（2–5 分钟）与情境触发替代“宏大计划”；

- 用可解释卡片把“数据 → 行为 → 建议”串起来（不是只提醒）；

- 端侧优先保护隐私，云侧最小化；

- 每周AI复盘周报带走下周行动清单。

北极星指标（12 个月）

- 连续 12 周有效计划完成率 ≥ 35%

- 30/60/90 天留存：45% / 32% / 25%

- 周均有效习惯执行次数 ≥ 4.5 次

- WHO-5/或PSS 压力量表改善 ≥ 12%

# 二、范围与版本

## V1（0–4个月）

- 3 条默认习惯线：睡眠作息、步行、屏幕时长

- 数据接入：Apple HealthKit / Google Health Connect（步数、活动、睡眠、心率/HRV（可选））+ 手动打点

- AI 教练：对话 + 解释卡片 + 微目标生成 + 每周复盘

- COM-B 入门评估 + 7天行为采样

- 情境触发：时间/地理/设备状态（本地规则，低打扰）

## V2（5–9个月）

- 因果图谱（轻量）与“Top3 影响因子”

- 餐食速记（拍照/文字→宏量估计→替代建议）

- 压力/专注工具包（呼吸/番茄钟/正念）与个性化时段建议

- 互助小组（3–5人），AI 生成挑战与温和问候

## V3（10–15个月，可选）

- 第三方 CGM/代谢数据接入（合规市场）

- 企业版健康福利与匿名群体洞察

- 穿戴生态合作（在设备端嵌入“微目标卡片”）

# 三、用户故事（精选）

- 作为经常熬夜的上班族，我想要在晚上 23:00 前入睡，App 能在我 22:20 还在刷手机时温和劝退并给出 5 分钟替代方案（洗漱/呼吸/次日代偿）。

- 作为久坐人群，我需要午后低能量时得到 2 分钟“台阶步行/伸展”建议，执行后被即时肯定，并纳入本周复盘。

- 作为自我要求较高但容易放弃的人，我想要每周看到解释型周报：本周睡前屏幕时长↑与入睡潜伏期↑的关系，并收到“下一步只做一件事”的微计划。

- 作为重隐私用户，我希望数据默认本地，对话与建议可离线（小模型），云端使用最小化并可一键清除。

# 四、信息架构（IA）

- 登录/首配

  - 登录（手机/邮箱 + 验证码）

  - 同意条款与隐私 → 数据授权矩阵（可跳过）

- 入门评估

  - COM-B 问卷（能力/机会/动机）

  - 目标选择（3 条默认 + 自定义）

- 今日页（Home）

  - 卡片 1：今日微目标（可一键替换）

  - 卡片 2：今日洞察（解释卡片）

  - 卡片 3：一键行动（呼吸/步行/番茄钟）

- AI 教练（Chat + 卡片流）

- 记录（自动 + 手动：情绪、餐食（V2）、屏幕时长手动/系统）

- 周报（达成率、Top3 因果、下周微计划）

- 隐私中心（授权、数据导出/删除、端侧/云侧说明）

# 五、关键流程（原型骨架）

### 1) 入门与“首胜”流程（Day 0–Day 3）

- 登录 → 授权 → COM-B → 选择 1 条微目标

- 启动“首胜挑战”：48 小时内完成 2 次（每次 ≤5 分钟）

- 完成后即时正反馈（带解释与肯定语）→ 解锁“周报”

### 2) 日常循环（Daily Loop）

- 情境触发（本地规则）→ 推送“低干扰卡片”

- 执行 → 一键记录（或自动）→ 即时肯定

- 晚间“轻复盘”（30 秒，失败也给“下次更易做法”）

### 3) 周复盘（Weekly Loop）

- 自动生成周报：

  - 本周目标完成率；

  - Top3 影响因子（例如“周末作息漂移 + 晚咖啡 + 晚屏幕”）；

  - 下周微目标（只给 1–2 条）；

- 一键确认 → 同步到“今日页”

# 六、功能规格（V1 详细）

## 6.1 AI 教练（对话 + 卡片）

- 输入：用户意图（自然语言）+ 最近 3–14 天特征（端侧）

- 输出：① 解释卡片（因果/相关+置信度）；② 微目标（S.M.A.R.T.）；③ 风险与边界提示

- 护栏：非医疗声明、饮食/运动风险提示、强情绪时引导求助

### 提示词模板（简化示例）

系统：你是温和且务实的健康生活教练。对每个请求，严格按“数据→解释→微目标→提醒”的结构回答。

用户上下文：

- 最近14天关键特征（JSON）

- 用户目标与历史执行（JSON）

任务：

1) 生成 1 张解释卡片（≤120字，含“可能原因→影响→证据等级[高/中/低]”）。

2) 生成 1 个当日微目标（≤2-5分钟，可执行、可度量、若失败给替代路线）。

3) 必要时给安全提醒（非医疗）。

语气：友好、具体、避免空话。禁止批评用户。

## 6.2 解释卡片（Causal Card）规范（V1）

- 标题：一句话因果（例：晚屏幕↑ → 入睡延迟 +13 分钟）

- 正文：

  - 可能原因：最近 3 天 22:30 后屏幕使用时长↑

  - 影响：入睡潜伏期比过去 14 天均值↑

  - 证据等级：中（样本天数=3，相关系数≈0.37）

- 动作：采纳建议（替换/推迟/关闭）、加入下周计划

- 说明：用户可点开“为何这样判断？”（展示简化方法+可读图）

## 6.3 微目标生成器（Tiny Habits）

- 规则：≤5 分钟、可开始就算赢、配“实施意图”：If[情境]Then[动作]

- 示例：

  - 睡眠：22:20 关闭客厅灯 → 洗漱 3 分钟

  - 步行：午后 15:00 楼梯上下来回 2 组

  - 屏幕：22:00 手机自动灰阶 + 放床外充电

## 6.4 数据接入与特征

- HealthKit/Health Connect：步数、活动分钟、睡眠时段、心率/HRV（可选）

- 本地特征：

  - 作息漂移（周末/工作日差）

  - 晚屏幕窗口（22:00–23:59）

  - 午后低能量窗口（基于心率/步数/自报）

- 事件抽取：高咖啡因日（自报）、高强度无氧日（步频/心率阈值）

# 七、数据结构（核心）

## 7.1 用户与授权

User {

user_id, region, locale, device_type,

consents: {privacy: true, health_data: true, marketing: false},

preferences: {push_level: "low" | "medium" | "off"}

}

## 7.2 行为与特征（端侧优先）

DailyFeatures {

date, steps, active_minutes, sleep_latency, sleep_duration,

screen_after_2230, caffeine_flag, hi_intensity_flag, hrv?,

mood?, notes?

}

## 7.3 解释卡片与微目标

CausalCard {

card_id, date_range, cause, effect, evidence_level, rationale_hash

}

TinyGoal {

goal_id, domain: "sleep"|"walk"|"screen",

intent_if: "22:20 at home", intent_then: "brush teeth 3m",

duration_min: 3, status: "planned"|"done"|"skipped"

}

## 7.4 埋点事件（Analytics）

Event {

ts, user_id, event_type, payload

}

// 示例 event_type：app_open, goal_accept, goal_done, card_view, card_dismiss,

// coach_msg_send, coach_msg_receive, weekly_report_view, push_click

# 八、算法与解释（V1 轻量实现）

- 相关性：滑动窗口（7–14天）计算 Pearson/cross-corr（滞后 0–2 天）；

- 显著性门槛：|r|≥0.3 且天数≥7，或近期 3 天异常放大（触发“低证据提醒”）；

- 可解释度：在卡片中显示“证据等级：高/中/低 + 样本天数”；

- 模型：端侧 3–7B 指令模型→对话与文案；云侧仅做周聚合和知识补充（RAG）。

# 九、A/B 测试与度量

核心实验

- 解释卡片 vs. 纯建议卡（对留存与执行率影响）

- 微目标 2 分钟 vs. 5 分钟（转化率 + 复访）

- 静默提醒 vs. 情境触发（点击率 + 执行率）

指标

- 转化：首 72h“首胜挑战”完成率

- 习惯：7/14/28 天连续执行率、跳出原因（问卷/日志）

- 心理：WHO-5/PSS 月度变化

- 内容：AI 建议被“采纳/忽略/拉黑”比率

# 十、技术架构（高层）

- App：Kotlin Multiplatform（Android+iOS），UI：SwiftUI / Jetpack Compose

- 端侧 AI：Core ML / NNAPI / ONNX Runtime（小模型），关键词槽位 + 模板化输出

- 云侧：API 网关（认证/限流）+ 轻量服务（聚合、RAG、实验）+ 向量库（pgvector/FAISS）

- 数据：本地 SQLite（加密）为主；云端存最小聚合与 A/B 实验日志

- 安全：端到端加密、密钥硬件区、审计日志、提示词版本控制

# 十一、隐私与合规（落地清单）

- 定位：V1–V2 为“生活方式教练”，非医疗；UI 明示用途与边界

- 同意：健康数据与个性化建议需单独同意；逐项开关

- 最小化：默认本地处理；云端只存聚合/实验所需

- 区域：

  - 中国：PIPL/数据出境评估；敏感信息分类与脱敏；

  - 欧盟：GDPR + 透明度；AI Act（非高风险路径）；

  - 美国：如不做诊断/治疗，不触发 SaMD；若未来拓展，按 FDA AI/ML SaMD 路线预埋文档（模型卡、变更记录、性能监控）。

# 十二、商业化与投放（CN/US/EU/SEA）

定价：Freemium；高级订阅 ￥18–38/月（或 $3.99–$6.99）
权益：无限AI对话、周报深度分析、因果图谱、餐食速记（V2）
渠道：

- 中国：抖音/小红书/KOL“微目标打卡”挑战；穿戴品牌联动活动

- 海外：ASO + Reddit/Discord 社群 + Medium 专栏（解释卡片科学性）
合作：穿戴品牌（设备导流、联名挑战赛）、企业健康福利（B2B2E）

# 十三、原子组件与UI规范（摘要）

- 原子卡片：Card.Info / Card.Action / Card.Causal / Card.Weekly

- 按钮语义：Try now / Replace / Not today / Add to next week

- 语气：不评判，不比较；“你做得对的是…”、“下一次可以更容易的方法是…”

# 十四、内容与提示词库（可直接落库）

## 肯定语模板（片段）

- “已经比上周更接近目标了 👍”

- “失败不代表退步，它告诉我们哪个情境需要更简化的做法。”

## 微目标库（示例 12 条）

- 睡眠：22:00 手机灰阶；22:15 关客厅灯；22:20 刷牙 3 分钟；

- 步行：午后 2 组台阶；通勤提前一站下车；

- 屏幕：饭后 20 分钟不看屏；卧室外充电；

- 呼吸：4-7-8 2 轮；box breathing 2 分钟；

- 专注：番茄 15′，失败重启 5′ 版本。

# 十五、研发计划与人力

MVP（12 周）

- 第 1–2 周：PRD细化、IA/原型、中英文文案基线、数据与隐私矩阵

- 第 3–6 周：移动端骨架、端侧AI教练 POC、HealthKit/Connect 接入

- 第 7–9 周：解释卡片与微目标引擎、情境触发、周报

- 第 10–12 周：A/B 框架、崩溃与性能、Beta 内测

人力

- 移动 3（iOS/Android/KMM）、后端 2、数据/算法 2、设计 1、QA 1、PM 1

- 外包可选：插画/音频 0.2 人月

# 十六、风险与对策

- 空话建议/缺乏说服力 → 解释卡片必须带证据等级与可视“为什么”，并允许“不同意/忽略”反馈迭代

- 过度干扰 → 低打扰策略：每日≤2 次推送，优先情境触发

- 隐私担忧 → 端侧优先 + 一键清除 + 明确非医疗

- 设备差异 → 无穿戴也可用；穿戴用户获得更好体验但非必需

# 十七、交付物清单（你确认后我可继续输出）

- 中英双语 PRD 文档（这份即为中文版骨架）

- 低保真原型（关键页面：今日页/AI教练/周报/隐私中心）

- 提示词库 v0.1（教练、解释卡、肯定语、风险提示）

- 埋点字典 & A/B 方案（事件、ID、漏斗）

- 数据与合规矩阵（字段×区域×存储位置×保留周期）

- 性能与质量基线（冷启动、包体、端侧推理耗时）

- 上线清单（商店素材、隐私政策、客服话术、FAQ）